## ИНФОРМАЦИЯ

## о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных Государственной программой Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)», направленных Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства» в 2017 году на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI – VII жилых районах (г. Архангельск)»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области» и план экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2018 год (п.2.1.3).

2. Объект (объекты) контрольного мероприятия:

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – Учреждение, ГКУ АО «ГУКС»)

3. Проверяемый период деятельности: 2017 год, текущий период 2018 года (при необходимости – более ранние периоды).

4. Срок проведения контрольного мероприятия с «28» «апреля» по «26» «сентября» 2018 года.

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

В результате проверки выявлено нецелевое использование ГКУ АО «ГУКС» бюджетных средств в сумме 3,1 млн. руб. в части приемки и оплаты фактически не выполненных подрядными организациями работ, установлено, что Учреждением в ходе реализации мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры в VI – VII жилых районах г. Архангельска допущено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 5,2 млн. руб.

Также проверкой выявлены нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части: не предъявления (предъявления не в полном объеме) требований об уплате неустоек (пени, штрафов) за нарушение условий заключенных государственных контрактов подрядным организациям, выполнявшим строительство объектов; изменения условий заключенных государственных контрактов; размещения в единой информационной системе аукционной документации не в полном объеме.

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:

- в адрес Государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» направлено представление о необходимости принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе устранению причин и условий выявленных нарушений бюджетного законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетное законодательство;

- в адрес министерства строительства и архитектуры Архангельской области направлено представление о необходимости принятия мер по восстановлению в областной бюджет допущенного подведомственным учреждением - ГКУ АО «ГУКС» нецелевого использования средств в сумме 3,1 млн. руб., а также принятия мер по возмещению в доходы областного бюджета поступлений штрафных санкций за ненадлежащее исполнение подрядными организациями государственных контрактов в сумме 15,7 млн. руб.