ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий, утверждённых в составе адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2018 годы» в муниципальном образовании «Вельское»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", закон Архангельской области от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области», обращение правоохранительных органов, пункт 3.7 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2020 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области (далее – КСП АО) от 26.11.2020 №33-р.

2. Объекты контрольного мероприятия: администрация муниципального образования «Вельское».

3. Срок проведения контрольного мероприятия: 1 декабря 2020 года – 10 февраля 2021 года.

4. Цели контрольного мероприятия:

Проверка и анализ формирования и исполнения мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области № 173-пп от 23.04.2013 года.

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

5.1. В нарушение положений подпунктов 1, 10 пункта 1 статьи 158, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 2, части 13 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон № 185-ФЗ), разделов I, V адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2013 г. № 173-пп (далее – Программа Архангельской области, Программа, адресная программа), пунктов 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 договора о долевом финансировании региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства от 23 июля 2013 г. № 2ФП-1-13 (далее – договор от 23 июля 2013 г. № 2ФП-1-13), пунктов 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 дополнительного соглашения от 28 июля 2014 г. № 3 к договору от 23 июля 2013 г. № 2ФП-1-13 гражданину, не являвшемуся собственником или нанимателем аварийного помещения по адресу: г. Вельск, пер. Промышленный, д. 5, кв. 2, включенного в Программу Архангельской области на основании распоряжения администрации МО «Вельское» от 10 декабря 2018 г. № 701-р, по договору социального найма от 13 декабря 2018 г. предоставлена квартира по адресу: г. Вельск, ул. Гагарина, д. 19, кв. 10, стоимостью 733 035,52 руб., приобретенная за счет средств Программы Архангельской области (в том числе за счет средств Фонда 392 174,00 руб., средств областного бюджета – 328 399,91 руб., средств местного бюджета – 12 461,61 руб.), что является нецелевым использованием бюджетных средств, предусмотренным пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.2. В нарушение положений подпунктов 1, 10 пункта 1 статьи 158, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 2, части 13 статьи 20 Закона № 185-ФЗ, разделов I, V Программы Архангельской области, пунктов 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 договора от 23 июля 2013 г. № 2ФП-1-13, пунктов 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 дополнительного соглашения от 28 июля 2014 г. № 3 к договору от 23 июля 2013 г. № 2ФП-1-13 гражданке, право собственности которой на аварийное помещение, включенное в Программу по адресу: г. Вельск, пер. Промышленный, д. 3, кв. 4, было признано 05 апреля 2018 г., после завершения срока реализации третьего этапа Программы АО, по договору мены № 68/068/18 от 07 мая 2018 г. предоставлена квартира по адресу: г. Вельск, ул. Гагарина, д. 19, кв. 20, площадью 23,6 кв.м. стоимостью 797 218,35 руб., приобретенная за счет средств Программы Архангельской области (в том числе за счет средств Фонда – 426 511,82 руб., средств областного бюджета – 357 153,82 руб., средств местного бюджета – 13 552,71 руб.), что является нецелевым использованием бюджетных средств, предусмотренным пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. С учетом средств, взысканных по решению арбитражного суда Архангельской области от 13 октября 2020 г. по делу А05-7802/2020 в связи с завышением площади, включенной в адресную программу, возврату в областной бюджет подлежит сумма 48 298,40 руб. (в том числе 26 251,43 руб. средства Фонда, 22 046,97 руб. средства областного бюджета).

5.3. В нарушение раздела V «Механизм реализации программы» Программы Архангельской области, пунктов 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 Договора от 23 июля 2013 г. № 2ФП-1-13, пункта 2.3.9 дополнительного соглашения от 13 июля 2015 г. № 5 к Договору от 23 июля 2013 г. № 2ФП-1-13 по аварийным домам, включенным в Программу по адресу г. Вельск, ул. Важская, д. 37 и ул. Киевская, д. 16, фактическая стоимость приобретенных, построенных жилых помещений, оплаченная за счет средств Фонда и областного бюджета, превысила стоимость переселения за счет средств Фонда и областного бюджета, определенную Программой, что повлекло причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере 527 941,93 руб. (в том числе средства Фонда – 287 223,81 руб., средства областного бюджета – 240 718,12 руб.).

5.4. В нарушение подпунктов 1, 10 пункта 1 статьи 158, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, пункта 3 статьи 2 Закона № 185-ФЗ, раздела V Программы Архангельской области, пунктов 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6 Договора от 29 июля 2013 г. № 2ФП-1-13, пунктов 2.3.4, 2.3.16 дополнительного соглашения от 28.07.2014 № 3 к договору от 29 июля 2013 г. № 2ФП-1-13 по состоянию на 17 декабря 2020 г. на территории муниципального образования «Вельское» не достигнута результативность использования бюджетных средств в связи с незаселением жилого помещения по адресу г. Вельск, пер. Победителей, д. 2, кв. № 4, общей площадью 19,5 кв.м., приобретенного за счет средств Программы Архангельской области в размере 622 800,00 руб. (за счет средств Фонда – 164 524,38 руб., за счет средств областного бюджета – 226 455,62 руб., за счет средств местного бюджета – 231 820,00 руб.).

5.5. В нарушение положений статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 2, части 13 статьи 20 Закона № 185-ФЗ, разделов I, V Программы Архангельской области, пунктов 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 договора от 23 июля 2013 г. № 2ФП-1-13, пунктов 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 дополнительного соглашения от 28 июля 2014 г. № 3 к договору от 23 июля 2013 г. № 2ФП-1-13 квартира № 14 по адресу г. Вельск, пер. Победителей, дом 2, приобретенная за счет средств Программы Архангельской области на сумму 622 800,00 руб. (в том числе за счет средств Фонда – 253 338,43 руб., за счет средств областного бюджета – 348 701,57 руб., за счет средств местного бюджета - 20 760,00 руб.), постановлением администрации МО «Вельское» от 02 августа 2016 г. № 325 предоставлена для расселения гражданину К., не проживавшему на момент утверждения Программы в аварийном доме, включенном в Программу, а также другому гражданину, не являвшемуся членом семьи гражданина К., что является нецелевым использованием бюджетных средств, предусмотренным пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:

6.1. В целях устранения выявленных контрольно-счетной палатой Архангельской области недостатков и нарушений на основании статьи 16 областного закона от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», руководствуясь статьями 270.2 БК РФ, на основании части 2 статьи 268.1 БК РФ, а также в целях обеспечения принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в адрес главы муниципального образования «Вельское», министру топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области вынесены представления.

6.2. В адрес финансового управления администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» направлено уведомление о применении мер бюджетного принуждения в отношении муниципального образования «Вельское» в части нецелевого расходования бюджетных средств.

6.3. Информация о фактах нарушений, имеющих признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, предоставлена в правоохранительные органы (УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области).

6.4. Материалы проверки направлены в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области.