ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы «Формирование современной городской среды в Архангельской области»: выполнение работ на объекте благоустройства «Звёздный берег». Концепция развития рекреационной зоны озера Плесцы в городе Мирный Архангельской области»

# 1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 2.2.6.1 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2025 год.

2. Объекты контрольного мероприятия:

- муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мирного».

3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 30 апреля 2025 г. по 20 октября 2025 г.

4. Проверяемый период: 2023 - 2024.

5. Объем проверенного финансирования составил 114,1 млн.руб.

5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 8,2 млн.руб. при приемке и оплате по контракту невыполненных строительно-монтажных работ.

5.2. Установлено причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере более 2 млн. руб. в связи с оплатой переданных функций осуществления строительного контроля подрядной организации, являющейся исполнителем обязательств по контракту на благоустройство территории.

5.3. В нарушение положений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ средства областного бюджета с учетом трансферта из федерального бюджета в размере 12,8 млн.руб. использованы с нарушением условий их предоставления (использования).

5.4. Не выполнены обязательства по эффективному (результативному) использованию бюджетных средств в сумме 367 тыс. руб. в связи с отсутствием:

- использования закупленного туалетного модуля,

- достижения цели обработки маслом – защита деревянных конструкций от биологического разрушения.

5.5. Выявлены нарушения требований ГК РФ в части приемки и оплаты не использованных на момент оплаты в составе актов ф. КС-2 в 2023 году материалов, примененных только весной 2024 года при продолжении возведения конструкций перголы и навеса, на сумму 3,1 млн.руб.

5.6. В нарушение требований ГК РФ, Закона № 44-ФЗ Заказчиком принято установленное оборудование в отсутствие выполнения подрядчиком его электрического подключения, т.е. не соответствующего условиям контракта о качестве и комплектности. Выявленные недостатки должны быть устранены.

6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия в адрес руководителя муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» вынесено представление, в адрес министерства финансов Архангельской области направлено  уведомление о применении бюджетных мер принуждения,  в адрес министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и Архангельского областного Собрания депутатов направлены информационные письма, обращения в адрес прокуратуры Архангельской области и НАО, а также в правоохранительные органы о возможных признаках состава уголовного преступления.