ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Совместная с правоохранительными органами проверка использования средств, выделенных из областного бюджета на строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в городе Северодвинске Архангельской области»

# 1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», обращение правоохранительных органов и п. 2.2.4.1 плана работы контрольно-счетной палаты на  2025 год.

2. Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального образования «Город Северодвинск».

- 3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 30 апреля 2025 г. по 28 октября 2025 г.

4. Проверяемый период: период строительства объекта.

5. Объем проверенного финансирования составил 547,5 млн. руб.

5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено нецелевое использование бюджетных средств в общем размере 21,4 млн. руб.

5.2. Выявлены нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере более 1 млн. руб. и местному бюджету в размере 0,8 млн. руб.

5.3. В связи с неверным определением индексов фактической и прогнозной инфляции при определении начальной (максимальной) цены контракта нарушены положения федерального Закон № 44-ФЗ, а также Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр.

5.6. По результатам мероприятия установлено нарушение требований части 1 статьи 53 ГрК РФ, пунктов 2, 6 Положения о порядке проведения строительного контроля № 468 при исполнении ГКУ АО «ГУКС» обязанностей по осуществлению строительного контроля.

6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия администрации муниципального образования «Город Северодвинск» внесено представление, в адрес министерства финансов Архангельской области направлено уведомление о применении мер бюджетного принуждения, в адрес министерства строительства Архангельской области и Архангельского областного Собрания депутатов направлен отчет о результатах контрольного мероприятия. Материалы контрольного мероприятия направлены в адрес прокуратуры Архангельской области и НАО, также направлено обращение в правоохранительные органы о возможных признаках состава уголовного преступления.